# Мини-ТЗ (рамочное) на MVP «Личный кабинет Quantera»

1. Предмет работ (MVP): разработка и ввод в эксплуатацию веб-приложения «Личный кабинет Quantera» с партнёрскими начислениями на основании отчётов брокера, с ручными и автоматическими выплатами.

2. Стек: Frontend — React/Next.js; Backend — Django (Python); БД — PostgreSQL; Очереди — Redis/Celery; деплой — Docker.

3. Разделы и функциональность:
3.1. Прототип и рабочее ТЗ по разделам

- Посадочная страница.

- Клиентские экраны: регистрация/логин (2FA), образовательный раздел с контентом (видео/текст/файлы), профиль, дашборд партнёра, список рефералов (L1-L5), история начислений, заявки на вывод.

- Админ-панель: пользователи и роли, структура L1-L5, импорт отчётов, очередь выплат, журнал импортов/ошибок, аудит-лог.

- Документ «Рабочее ТЗ» (сущности, поля, сценарии, валидации, отчёты, события).

3.2. Импорт и расчёты

- Импорт CSV/XLSX отчётов партнёрки брокера (ручной + CRON).

- Парсинг и идемпотентная запись (без дублей): ключ trade_id/account_id/period.

- Начисления по сделкам считаются на основании актуальной партнёрской модели (см. п. 3.3).

- Журнал импортов: успешные/ошибочные строки, лог ошибок.

- Поддержка сторно/отрицательных корректировок: при поступлении отрицательной строки пересчитать начисления и историю.

3.3. Партнерская программа (гибкая модель)

- 5 уровней партнёрки:

  - L1 — 25%

  - L2 — 10%

  - L3 — 5%

  - L4 — 3%

  - L5 — 2%

- 2 лидерских пула:

  - Пул №1 — 5% (вознаграждает за объём денег в команде и количество продаж лидеров),

  - Пул №2 — 5% (вознаграждает за вклад в развитие проекта).

- Итого: 45% (L1-L5) + 10% (2 пула) = 55%. Остаток (45%) идёт проекту.

- Гибкие настройки через админку:

  - Возможность изменения процентов по каждому уровню (L1–L5) и каждому пулу.

  - Возможность отключения уровней L3–L5 и/или пулов отдельно для каждого брокера.

  - Если уровень/пул отключён, его доля возвращается в проект.

  - Все изменения логируются (аудит-лог с датой, пользователем и новым значением).

- Расчёт:

  - При импорте каждая строка отчёта распределяется по активным уровням и пулам.

  - При отключении уровня/пула соответствующий % автоматически добавляется к доле проекта.

  - Начисления по пулам агрегируются и отображаются отдельной строкой в отчётах админки.

3.3. Кабинет пользователя/партнёра

- Дашборд: начислено за период, баланс, в обработке, выплачено, активность рефералов.

- История начислений с деталями до сделки/счёта.

- Реферальная ссылка, список L1-L5.

- Профиль: контакты, 2FA, платёжные реквизиты (USDT TRC20/ERC20; банковский перевод — опция).

3.4. Заявки на вывод и выплаты

- Заявка: сумма, реквизит, комментарий. Статусы: draft → pending → approved → paid → rejected.

- Админ: очередь заявок, отметка выплаты, поле Tx/комментарий, экспорт.

3.5. Автовыплаты через API

- Подключение платёжного провайдера(ов) по согласованному API.

- Многошаговое подтверждение (минимум: подтверждение в админ-панели).

- Лимиты: мин. сумма, дневной лимит, анти-дубль заявок.

3.6. Безопасность

- Пароли: bcrypt/argon2; 2FA (TOTP).

- Rate-limit на логин и критичные эндпоинты, CSRF.

- Доступ к админке: IP-allowlist/2FA.

- Аудит-лог критичных действий (кто/что/когда).

- Конфиги/секреты через ENV.

3.7. Тестирование, деплой и передача

- Юнит-тесты ключевых модулей (парсинг/расчёт/идемпотентность).

- Деплой на сервер Заказчика, настройка домена/SSL.

- Передача исходного кода, инструкций, доступов.

4. Ограничения MVP:

- Брокеры в MVP: RoboForex, Vantage (добавление иных — отдельным этапом).

- KYC/AML — не входит (может исполняться отдельным этапом).

- Мобильное приложение (native) — не входит.

## Этап 1. Backend. Импорт и расчёты

Результаты:

- Модуль импорта CSV/XLSX, очередь задач (Celery), журнал импортов/ошибок.

- Идемпотентная запись (повторный импорт не создаёт дублей).

- Реализация расчёта:

  - уровни 25/10/5/3/2, пулы по 5%,

  - перераспределение отключённых уровней/пулов в пользу доли проекта,

  - брокер-специфичные настройки (у каждого брокера свой набор активных уровней/пулов и процентов),

  - сторно (отрицательные строки) с пересчётом историй.

- ERD/миграции БД, транзакционность операций.

Критерии приёмки (тест-кейсы):

- Базовый расчёт: активны все уровни и пулы → суммы сходятся с ручным расчётом на 10–20 строках.

- Отключение уровней: у брокера A отключены L3–L5 → их доля уходит в проект; у брокера B активны L1–L5.

- Отключение пулов: для RoboForex пулы OFF, для Vantage — ON → проект получает +10% у RF, у Vantage распределение в пулы корректно.

- Изменение процентов: в админке меняем, напр., L2 с 10% на 8% у Vantage — новые импорты считают по новым значениям (старые данные не трогаются).

- Сторно: строка +10 USD и сторно −10 USD → итог по сделке 0, L1–L5/пулы уменьшаются пропорционально, дублей нет.

- Idempotency: повторный импорт того же файла → 0 новых записей, суммы не меняются.

Этап 2. Выплаты (ручные + авто)

Результаты:

- Заявки на вывод: статусы draft → pending → approved → paid → rejected; поля Tx/комментарий.

- Автовыплаты по API (песочница провайдера), двойное подтверждение (панель + сервер), лимиты (min сумма, дневные лимиты на пользователя и на систему), защита от дубля (idempotency key).

Критерии приёмки:

- End-to-End: начисления → заявка → auto-pay → paid → запись в аудит-лог.

- Повторное нажатие «выплатить» не создаёт второй перевод.

- Превышение лимита → отказ.

## Этап 3. Безопасность, логи, деплой

Результаты:

- 2FA, rate-limit, IP-allowlist в админке, audit-лог; Sentry/логи.

- Деплой на сервер Заказчика, домен/SSL, резервные копии.

Критерии приёмки:

- Тест чек-лист безопасности из Приложения №1 п. 3.6 пройден.

- Успешное восстановление тестового бэкапа.

- Инструкции по деплою/бэкапу переданы.

## Этап 4. Финальное тестирование и запуск

Результаты:

- Проверка по чек-листу, исправление критических багов.

- Акт сдачи-приёмки MVP.

Критерии приёмки:

- Нет блокирующих дефектов (P0/P1).

- Все обязательные фичи из Приложения №1 доступны и работают по happy-path.

Чек-лист приёмки безопасности (MVP)

1) Аутентификация и сессии

- Пароли хэшируются argon2 или bcrypt; политика сложности и смены пароля.

- 2FA (TOTP) для всех админских учёток; для пользователей — опционально, но доступно.

- Сессии/ JWT: корректные сроки жизни, принудительный логаут при смене пароля/2FA.

- Брут-форс защита: rate-limit на логин/восстановление, капча по необходимости.

- HTTPS-only, HSTS включён, «Secure/HttpOnly/SameSite» для cookies.

Приёмка: тест брут-форса (быстрые повторы), проверка флагов cookies, проверка 2FA.

Авторизация и доступы

- RBAC: роли Админ/Менеджер/Партнёр/Пользователь с минимально достаточными правами.

- Доступ к настройкам партнёрки (проценты L1–L5, пулы, переключатели по брокерам) только у Админа.

- Админ-панель: IP-allowlist или VPN + обязательная 2FA.

- Вертикальная/горизонтальная изоляция данных (нельзя видеть чужие начисления/заявки/структуру).

Приёмка: попытка доступа к чужим ресурсам по прямым URL/ID — отказ (403).

Импорт отчётов и идемпотентность

- Валидация CSV/XLSX: размер, заголовки, типы, кодировка; запрет формул/внедрений.

- Идемпотентность: повторный импорт не создаёт дублей (ключ: trade_id + account_id + period_hash).

- Журнал импортов: успешные/ошибочные строки, детальные причины отказов.

Приёмка: 2× импорт одного файла → 0 новых записей; импорт с отрицательной строкой сторно корректно уменьшает прошлые начисления.

Логика расчётов (5 уровней + 2 пула) и сторно

- Активные уровни по брокеру: L1–L5 (25/10/5/3/2); пулы по 5% каждый.

- Переключатели по брокерам: L3–L5 и пулы можно отключать; их проценты возвращаются проекту.

- Все операции расчёта и сторно атомарны (транзакции БД).

Приёмка: тест-кейсы:

- все уровни/пулы ON;

- у брокера A L3–L5 OFF;

- у брокера B пулы OFF;

- сторно + изменение процентов для одного брокера (новые импорты считают по новым значениям).

Выплаты (ручные и авто)

- Заявки: статусы draft → pending → approved → paid → rejected; невозможно перепрыгнуть статусы.

- Автовыплаты по API: двойное подтверждение (панель + серверная проверка), защита от повторной отправки (request idempotency key).

- Лимиты: min сумма, дневной лимит на пользователя, лимит по системе; безопасное хранение API-ключей (ENV/secret-store).

- Поля Tx/комментарий обязательны при «paid».

Приёмка: повторное нажатие «выплатить» не создаёт дубль; превышение лимита — отказ.

Аудит и журналирование

- Аудит-лог админских изменений партнёрских настроек: брокер, старое и новое значение, пользователь, дата/время.

- Логируются: импорты, расчёты, сторно, выплаты, смена ролей/реквизитов, входы в админку.

- Централизованный сбор ошибок (Sentry) и метрик (Prometheus), привязка к request-id/trace-id.

Приёмка: выборочно 5 операций — отражены в аудите с полными полями.

Инфраструктура и деплой

- Секреты в переменных окружения/секрет-хранилище; .env вне репозитория.

- Прод/стейдж окружения разделены; деплой через CI/CD; миграции БД контролируемые.

- Бэкапы БД: ежедневные, хранение ≥ 14 дней; проверка восстановления на стейдже.

- Nginx/Reverse proxy: ограничение размера загрузок, timeouts, защита от медленных запросов.

Приёмка: успешное тестовое восстановление бэкапа.

Клиентская безопасность

- CSRF-защита на формах, валидаторы на ввод (серверная и клиентская валидация).

- Очистка HTML/вывод без XSS; заголовки CSP (базовый), X-Content-Type-Options, X-Frame-Options.

- Отсутствие секретов в bundle; sourcemaps — только для стейджа.

Приёмка: базовый XSS-тест (вставка скриптов) не срабатывает; заголовки присутствуют.

Приватность и данные

- Политика хранения персональных данных (минимизация), экспорт/удаление по запросу (GDPR-ready).

- Логи не содержат чувствительных данных (ни паролей, ни токенов, ни полных реквизитов).

Приёмка: ревью конфигурации логгера и маскирования.

Описания и доступы

- Тех. доки: схема БД (ERD), структура ролей/прав, формат импортов, правила расчёта уровней/пулов, описание payout-флоу.

- Инструкции: деплой, ротация ключей, бэкап/restore, аварийные процедуры.

- Переданы доступы: репозиторий, CI/CD, сервер/хостинг, домен/SSL, платежные провайдеры.

Приёмка: чек-лист подписан, доступы проверены входом.

Проект считается прошедшим приёмку по безопасности, если:

- все пункты 1–10 отмечены как «выполнено/проверено»,

- выполнены тест-кейсы приёмки,

- устранены все блокирующие/критические замечания (P0/P1).